## Slide 1
DigiKicker – Digitalisierung eines Tischfußballtisches
Luan Lanzmaier
André Rath
Nikita Schaar
26.02.2026
Betreuer/in: Günther Hutter, Thomas Messner
Firmenpartner: HTL Leoben

## Slide 2: Aufgabenstellungen
Aufgabenstellungen
  Schaar
    Hardwaredesign (Hülle, Elektronik)
    Schnittstellenentwicklung
  Rath
    Entwicklung von spielbarem Abbild
    Training und Erstellung von Gegner-KI
  Lanzmaier
    Multiplayer-Modus (Server-Client-Verbindungsmodell)
    Asset-Design (3D-Modellierung, HUD-Elemente)

## Slide 3: Bisherige Probleme & Lösungen
Schaar
  Keine simplen Formen, sowie Fehler beim Design des ersten CAD-Controller-Prototypen (Stromversorgung beeinträchtigt)
  Überarbeitung des Modells durch u. a. Simplifizierung gewisser Formen (Zuerst zu komplexe Geometrie an den Außenwänden)
Lanzmaier
  Polygon-Komplexität bei Modellierung der Game-Assets zu hoch (Führt zur Beeinträchtigung der Real-Time-Bewegungen)
  Anzahl der Polygone durch verschiedene Techniken, sowie gewisse visuelle Tricks verringert, ohne die Qualität der Modelle zu beeinträchtigen.

## Slide 4: Ergebnisse bis dato – Schaar
CAD-Prototyp
Erster physischer Prototyp

## Slide 5: Ergebnisse bis dato – Rath
Training der Gegner-KI mittels 2D-Game-Prototyp

## Slide 6: Ergebnisse bis dato – Lanzmaier
Blender-Modell einer Spielfigur
Textur-Maps des Charakters

## Slide 7: Projektmanagement
Termin | Inhalt | Fertig?
12.09.2025 | DA-Portal befüllt | ☒
10.11.2025 | 1. DA-Präsentation | ☒
09.01.2026 | DA-Erstversion elektronisch an Betreuer übermittelt | ☒
26.02.2026 | 2. DA-Präsentation | ☒
06.03.2026 | DA-Abgabe | ☐
23.03.2026 | DA-Durchsicht mit Betreuer | ☐
27.03.2026 | DA-Portal mit Hr. Messner abgeschlossen | ☐
07.04.2026 | Abgabe – Bibliotheksversion der DA | ☐
08.04.2026 | 3. DA-Präsentation | ☐

## Slide 8: Weitere Vorgehensweise / Nächste Ziele
Schaar
  Redesign der Controller-Hardware mit entwickelten Anpassungen
  Test von verschiedenen Microcontrollern/Sensoren, sowie Vergleich dieser
Rath
  Weiteres Training des KI-Modells für den CPU-Gegner
  Umsetzung eines 3D-Prototypen des Spiels mithilfe der erstellten Assets
Lanzmaier
  Erstellung der restlichen Modelle/Assets für das Spiel, sowie Design der HUD-/Menü-Elemente
  Umsetzung von einem Server-Modell für die Verbindung mehrerer Game-Clients

## Slide 9
Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
Luan Lanzmaier
André Rath
Nikita Schaar
26.02.2026
Betreuer/in: Günther Hutter, Thomas Messner
Firmenpartner: HTL Leoben